Notulen coaching VIRT 16-12-2014

**Handleiding**:🡪 Techno 4x en wat is de weging van elke techno?

🡪 Product, aan het eind of 4x een beoordeling? Weging?

🡪 Proces, 1x een beoordeling of ook meerdere keren?

*🡪 Wilma gaat navragen hoeveel de weging is en hoe de beoordelingen verder in elkaar zitten.*

**Tom:** Tom is zelf uit het team gestapt en gaat proberen het alleen af te maken. Hij mag alle producten die t/m 12-12-2014 gemaakt zijn ook gebruiken voor het afronden van zijn individuele opdracht daar hij hier ook aan mee gewerkt heeft.

**Documentatie**: Loopt achter maar wordt hard aan gewerkt en gaat nu de goede kant op, alle documentatie is na de kerstvakantie bijgewerkt en zo mogelijk af.

**Planning voor de komende tijd**: De planning ligt vast en staat op Trello, nog niet verdeeld en deadlines aan toe gevoegd, dit word vandaag nog gedaan en zal aan Trello gekoppeld worden.

**Peer assessment:** Het peer assessment is nu nog een “try-out” door de opleiding, er wordt gekeken hoe erop gereageerd wordt en wat ze er aan moeten aanpassen.

🡪 Het peer assessment is NIET de proces beoordeling

🡪 Ook formulieren voor Tom invullen, hem uitnodigen om mee te doen of invullen en aan hem geven.

🡪 Inleveren bij loopbaan adviseur in week 8 (na de vakantie)

**Actiepunten:**

\*\* Soft en Hard deadlines aan Trello bord toevoegen.

\*\* Peer assessment formulieren voor Tom invullen.

\*\* Elkaar meer feedback geven en er wat mee doen.